**DI/FCT/UNL**

**APDC Projeto 2017/2018**

**Documento de referencia do projeto**

**MILESTONES E DEMONSTRADORES PREVISTO NO PLANO DE PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificação**  **da**  **Equipa** | Software Elementalists | **LOGO**  **da**  **equipa** |  |
| **Nome do Produto** | Agni | **LOGO**  **DO**  **PRODUTO** |  |
| **Site de Divulgação (caso exista)** | ---------------------------------Coming Soon------------------------------------ | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE**  **Nº** | **DATE:** | | **CONTROLO FECHO (DOC)** | **CONTROLO FECHO (DEMO)** | **TIPO DE MILESTOME** | |
| **1** | **31-03-2018** | | **Relatório de especificação** | **DEMOS individuais** | **MIE** | |
| **Tipo do MILESTONE: (indicar MIE - MILESTONE INTERNO DA EQUIPA, MEDE – MILESTONE ESPECÍFICO DEMONSTRÁVEL PELA EQUIPA, M-ALFA – MILESTONE relativo a DEMO ALFA, MILESTONE relativo a DEMO BETA, M-PF MILESTONE relativo a demo integração pré-final ou MF – Milestone relativo a produto e demonstrador final** | | | | | | |
| **Incluir aqui a descrição do *milestone*** | | | | | | |
| **Informação adicional sobre o Milestone e/ou demonstrador de realização ou de completamento associado** | | | | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL** | | **SIM** | | | | **Concluído ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VERIFICÁVEIS PARA REALIZAÇÂO DO MILESTONE** | | **SIM** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OPCIONAIS ASSOCIADOS para VERIFICAÇÃO** | | **Indicar ou referir NÃO APLICÁVEIS**  **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS ADICIONAIS** | | **Indicar ou referir NÃO APLICÁVEIS**  **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **DEMONSTRADORou DEMONSTRADORES ASSOCIADOS** | | **Indicar ou referir NÃO APLICÁVEL**  **Demo individual** | | | | **Disponíveis ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE**  **Nº** | **DATE:** | | **CONTROLO FECHO (DOC)** | **CONTROLO FECHO (DEMO)** | **TIPO DE MILESTONE** | |
| **2** | **19-05-2018** | | **Relatórios de especificação** | **Webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | **M-ALFA - MILESTONE relativo a DEMO ALFA** | |
| Tipo do MILESTONE: (indicar MIE - MILESTONE INTERNO DA EQUIPA, MEDE – MILESTONE ESPECÍFICO DEMONSTRÁVEL PELA EQUIPA, M-ALFA – MILESTONE relativo a DEMO ALFA, MILESTONE relativo a DEMO BETA, M-PF MILESTONE relativo a demo integração pré-final ou MF – Milestone relativo a produto e demonstrador final | | | | | | |
| **Apresentação da Versão Alfa** | | | | | | |
| **Queremos subir os objetivos, empenhar-nos ainda mais para a versão Beta e não somente recuperar atrasos do projeto como também organizarmo-nos ainda mais para que no final seja possível cumprirmos todos os objetivos e fazer com que a nossa app se distinga das outras pela positiva** | | | | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL** | | **Pastas: webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | | | | **Concluído ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VERIFICÁVEIS PARA REALIZAÇÂO DO MILESTONE** | | **login, registo de utilizadores, perfil do utilizador e sua edição, registar um problema, ver as operações públicas, ver as informações de cada operação, ter uma secção com um mapa e markers no sitio dos problemas** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OPCIONAIS ASSOCIADOS para VERIFICAÇÃO** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS ADICIONAIS** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **DEMONSTRADORou DEMONSTRADORES ASSOCIADOS** | | **NÃO APLICÁVEL** | | | | **Disponíveis ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE**  **Nº** | **DATE:** | | **CONTROLO FECHO (DOC)** | **CONTROLO FECHO (DEMO)** | **TIPO DE MILESTONE** | |
| **3** | **15-06-2018** | | **Relatórios de especificação** | **Webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | **MILESTONE relativo a DEMO BETA** | |
| Tipo do MILESTONE: (indicar MIE - MILESTONE INTERNO DA EQUIPA, MEDE – MILESTONE ESPECÍFICO DEMONSTRÁVEL PELA EQUIPA, M-ALFA – MILESTONE relativo a DEMO ALFA, MILESTONE relativo a DEMO BETA, M-PF MILESTONE relativo a demo integração pré-final ou MF – Milestone relativo a produto e demonstrador final | | | | | | |
| **Apresentação da Versão Beta** | | | | | | |
| **Esperamos nesta fase ter uma aplicação completamente funcional e um back-office operacional, para que na próxima fase possamos dedicar-nos a pormenores mais específicos da aplicação e possíveis melhorias** | | | | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL** | | **Pastas: webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | | | | **Concluído ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VERIFICÁVEIS PARA REALIZAÇÂO DO MILESTONE** | | **Verificar se password é aceitável (segura o suficiente)**  **upload de foto no registo de utilizador e no registo de operação;**  **guardar informações de um registo por submeter;**  **votação e avaliação do desempenho das equipas de limpeza e sugestão para outros locais;**  **oferta de empresas, privados ou de entidades oficiais para auxiliar na limpeza de um local;** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OPCIONAIS ASSOCIADOS para VERIFICAÇÃO** | | **fazer login e/ou registo com uma conta do gmail ou Facebook,**  **mecanismo para moderação da discussão (SPAM e TROLLS)** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS ADICIONAIS** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **DEMONSTRADORou DEMONSTRADORES ASSOCIADOS** | | **NÃO APLICÁVEL** | | | | **Disponíveis ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE**  **Nº** | **DATE:** | | **CONTROLO FECHO (DOC)** | **CONTROLO FECHO (DEMO)** | **TIPO DE MILESTONE** | |
| **4** | **21-06-2018** | | **Relatórios de especificação** | **Webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | **M-PF MILESTONE relativo a demo integração pré-final** | |
| Tipo do MILESTONE: (indicar MIE - MILESTONE INTERNO DA EQUIPA, MEDE – MILESTONE ESPECÍFICO DEMONSTRÁVEL PELA EQUIPA, M-ALFA – MILESTONE relativo a DEMO ALFA, MILESTONE relativo a DEMO BETA, M-PF MILESTONE relativo a demo integração pré-final ou MF – Milestone relativo a produto e demonstrador final | | | | | | |
| **Apresentação da Versão Pré final** | | | | | | |
| **Nesta fase esperamos ter a aplicação funcional e pronta para entregar para que até ao produto final seja apenas necessário rever tudo, corrigir possíveis bugs e termos tempo para rever tudo** | | | | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL** | | **Pastas: webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | | | | **Concluído ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VERIFICÁVEIS PARA REALIZAÇÂO DO MILESTONE** | | **Pontos que não tenham ficado concluídos na versão beta, e outros cujas ideias surgirão ao longo do projeto**  **HIGHLIGHTS do projeto** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OPCIONAIS ASSOCIADOS para VERIFICAÇÃO** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS ADICIONAIS** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **DEMONSTRADORou DEMONSTRADORES ASSOCIADOS** | | **NÃO APLICÁVEL** | | | | **Disponíveis ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS:** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE**  **Nº** | **DATE:** | | **CONTROLO FECHO (DOC)** | **CONTROLO FECHO (DEMO)** | **TIPO DE MILESTONE** | |
| **5** | **9-07-2018** | | **Relatórios de especificação** | **Webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | **M-F MILESTONE relativo a produto e demontrador final** | |
| Tipo do MILESTONE: (indicar MIE - MILESTONE INTERNO DA EQUIPA, MEDE – MILESTONE ESPECÍFICO DEMONSTRÁVEL PELA EQUIPA, M-ALFA – MILESTONE relativo a DEMO ALFA, MILESTONE relativo a DEMO BETA, M-PF MILESTONE relativo a demo integração pré-final ou MF – Milestone relativo a produto e demonstrador final | | | | | | |
| **Apresentação da Versão final** | | | | | | |
| **Nesta fase esperamos ter a aplicação completamente funcional e testada** | | | | | | |
| **DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL** | | **Pastas: webreactagni, agniAndroide e apdc (server)** | | | | **Concluído ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OBRIGATÓRIOS VERIFICÁVEIS PARA REALIZAÇÂO DO MILESTONE** | | **Todos os pontos desejados para a nossa aplicação (os que se encontram no template de especificação de equipas)** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS OPCIONAIS ASSOCIADOS para VERIFICAÇÃO** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **REQUISITOS ADICIONAIS** | | **NÃO APLICÁVEIS** | | | | **Verificado ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **DEMONSTRADORou DEMONSTRADORES ASSOCIADOS** | | **NÃO APLICÁVEL** | | | | **Disponíveis ?**  **NÃO**  **SIM** |
| **COMENTÁRIOS ADICIONAIS:** | | | | | | |